שיטות בפיתוח תוכנה- עבודת צוות-תרגיל מספר 1 – מסמך הסכמות

מרצה: ד"ר מגי בן יהודה

הנחיות:

עליכם להגיש מסמך קבוצתי אחד בלבד המתאר את ההסכמות שאליהן הגעתם כקבוצה בהתייחס לנושאים המתוארים מטה. המפגש עימי הינו מפגש מנחה לביצוע המטלה

את המסמך נא להגיש עד ליום חמישי    25.11.25  למייל שלי:

Magi5499@gmail.com

לפני הגשת המסמך יש לתאם איתי מפגש קבוצתי  פרונטלי  לעבודה על מסמך ההסמכות

.הציון עבור המסמך הינו אחיד לכל חברי הקבוצה

נושאים להסכמות:

מטרת הצוות- מהי מבחינתכם הצלחה צוותית וכיצד תמדדו הצלחה זו? האם לפי דעתכם ישנו קשר בין עמידה ביעדי הפרויקט כפי שהוגדרו לבין הצלחתם כצוות?  

תשובה:
עבורנו הצלחה צוותית היא עמידה ביעדים שהצבנו יחד, גם בתוצר הסופי וגם בשיתוף הפעולה בינינו לאורך הדרך.
נמדוד הצלחה לפי איכות העבודה, עמידה בלוחות זמנים, רמת שביעות הרצון של כולנו ואווירה טובה בצוות.
יש קשר ישיר בין עמידה ביעדי הפרויקט לבין הצלחת הצוות, כי הצלחה אמיתית משלבת גם תוצאה מקצועית.

חברי הצוות- רשימה שמית של חברי הצוות.

האם ישנם תפקידים מסוימים שכל חבר מוכן לקחת על עצמו?

מהן  "גבולות הגזרה" של כל בעל תפקיד?

מהן חובות של חבר בצוות שלכם?

מהן הציפיות שלכם לגבי חלוקה בנטל, זמינות, השקעת מאמץ, שיתוף וכד'?

באיזה מודל צוות תבחרו לעבוד ? (נמקו מדוע), האם מתי וכיצד תבחנו האם המודל מתאים לכם?

תשובה:
אורי קלמנוביץ – תיאום בין כולם
טדי חדאד – ניהול משימות 
דניל גסן – תכנון\ביצוע
תומר לוי – איסוף מידע
גבולות הגזרה ברורים: כל אחד אחראי על התחום שלו, אבל כולם משתתפים בהחלטות משותפות.

חובות החבר בצוות: עמידה בזמנים, עדכון התקדמות, עזרה לאחרים ושיתוף פעולה מלא.

הציפייה: חלוקה שווה בנטל, זמינות בזמן שנקבע מראש + כל אחד בזמנו הפנוי, השקעה רצינית ושיח פתוח.

דמוקרטי – הצבעה כדי שכולם יהיו שותפים בהחלטה, אם מצליחים מצליחים ביחד ואם נופלים נופלים ביחד.
נבחן את המודל תוך כדי עבודה, בעת קבלת ציונים על כל חלק וכמובן בסוף הפרוייקט.

גבולות הגזרה ברורים:

מפגשי צוות- באילו תדירות יתקיימו המפגשים?

גבשו הסכמות לגבי תוכן המפגשים, פורמט השתתפות והעדרות, תעוד חלוקת משימות וכד'

תשובה:
נקיים מפגש אחד קבוע בשבוע (יום שלישי) + עדכונים קצרים לפי הצורך.
במפגש נדון בהתקדמות, קשיים, וחלוקת משימות.
כל חבר מעדכן סטטוס התקדמות והיעדרות.

מנגנוני גיבוי הערכה ובקרה- מהם מנגנוני הגיבוי שלכם?

מהם צמתי הערכת ההתקדמות והבקרה שלכם בפרויקט ?

מה תרצו לבקר ?

האם בקרה והערכה על ביצועי אחרים חיונית וכיצד תתבצע?

מתי תדרש התערבות חיצונית בעבודת הקבוצה?

תשובה:
נשתמש בקובץ משימות משותף Google Keep, ToDoList לניהול התקדמות.
צמתי בקרה יהיו אחת לשבוע לבדוק אם עמדנו ביעדים ולבצע תיקונים.
נבקר עמידה בזמנים, איכות תוצרים ושיתוף פעולה.
בקרה על אחרים תיעשה בשקיפות ומקצועיות, נוודא שכולם תורמים לפי הציפיות.
התערבות חיצונית (למשל מהמנחה או המרצה) תתרחש רק כשיש קושי מתמשך שלא נפתר פנימית. (לא נגיע)

משאבים- לאלו משאבים זקוק הצוות כדי להצליח (זמן, ידע , תוכנות, סביבת עבודה וכיו"ב)

תשובה:

נזדקק לזמן עבודה משותף, כלים לתקשור (WhatsApp, discord) , תוכנות פיתוח קוד (VS, Eclipse) בהתאם לפרויקט וסביבת עבודה שקטה ומסודרת.
נוסף לכך כדי לעבוד ביחד נשתמש ב github וכדי לתכנן את שטף העבודה וחלוקת המשימות נשתמש ב ToDoList.
פר שבוע אנו מעריכים שנצטרך 8 שעות עבודה.

קבלת החלטות- אילו סוגי החלטות אתם צפויים לקבל במהלך הפרויקט?

כיצד תתקבלנה  החלטות בצוות שלכם? 
תשובה:

החלטות יתקבלו ברוב קולות, לאחר דיון קצר שבו כל אחד מציג עמדה.
סוגי ההחלטות – ניהול זמנים, תוכן הפרוייקט, חלוקת עבודה וכדומה.

קונפליקטים – כיצד תנהלו קונפליקטים במידה ויתעוררו? (מקצועיים ואישיים)
תשובה:

אם יתעורר קונפליקט, נדבר עליו ישירות ובצורה מכבדת, בלי האשמות אישיות.
במחלוקות מקצועיות ניעזר בעובדות ובניסיון.
אם זה אישי נשב לשיחה פתוחה.

ניהול סיכונים- חשבו על כל הגורמים שעשויים להוות סיכון עבורכם  ( הנובעים מחסור/פערי זמן, ידע, דנמיקה קבוצתית, נסיון  וכיו"ב  עבור כל גורם ציינו האם ניתן למנוע וכיצד/במידה ויתממש הסיכון כיצד תטפלו בו

תשובה:

חוסר זמן – עומס רגעי או מקומי בפרק זמן בסמסטר, עלול להקשות עלינו בניהול הזמנים, לכן ננהל לו"ז מסודר ונתחלק יעיל במשימות.
כל שבוע נעשה הערכת מצב של איפה אנחנו עומדים במידה ונשים לב שאנחנו בפיגור אז נבקש הארכה מהמרצה או שנוסיף תחומי אחראיות נוספים לכל אחד.
פערי ידע – כל אחד מגיע מרקע שונה ולכן לכל אחד חולשות וחוזקות שונות, לכן נגבה אחד את השני ונעזור בשעת צרה.
תקשורת לא טובה – עכב חילוקי דעות הגיוני שנגיע לקונפליקט פנימי, לכן נשתדל לשמור על שיח מכבד במידת הצורך חברי צוות נוספים יתערבו למען שמירה על שלום בינינו.
היעדרות חבר צוות – יכולים לקרות הרבה סיטואציות בהן לפחות חבר צוות אחד לא יוכל להגיע או לעבוד תקופה מסויימת מסיבות כמו חו"ל, מילואים, עבודה ואירועים.
במצב כזה אנו נחלק משימות מחדש כך שכל אחד משאר חברי הקבוצה יקבל קצת יותר בשביל לחפות על השותף החסר.

ניהול יומן קבוצה:

במהלך הסמסטר עליכם לנהל יומן הכולל רישום של תאריך וארוע . מטרתו לתאר את התנהלות הקבוצה על פני הפרויקט. הרישום צריך להיות קצר וממוקד אך במידה שתאפשר לכם רפלקציה וזיהוי דפוסים בסיום הסמסטר.

כפי שהסברתי יש להדביק כאן שבוע מפורט ככל שניתן ושמשקף את הפעילות שלכם מתוך ה-

To do list

בהצלחה!!!

ד"ר מגי בן יהודה

.